**Российская Федерация**

**Брянская область**

**Дубровский район**

**Сергеевский Сельский Совет Народных Депутатов**

**РЕШЕНИЕ**

**от 24.08.2017г. № 17**

**с. Сергеевка**

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие**

**систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории**

**муниципального образования Сергеевское сельское поселение на 2017 -2026 годы».**

# На основании Федерального закона № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении Требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Сергеевского сельского поселения,

**Сергеевский Сельский Совет Народных Депутатов**

# **РЕШИЛ:**

1.Утвердить муниципальную программуКомплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Сергеевское сельское поселение на 2017-2026 годы согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Сергеевское сельского поселения в сети Интернет и обнародованию.

3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Сергеевского сельского поселения А. П. Ломакова.

Глава Сергеевского

сельского поселения А.П. Ломаков

**Утверждена**

**Решением Сергеевского сельского**

**Совета народных депутатов**

**От 24.08.2017 г. № 17**

**Программа**

**комплексного развития систем транспортной инфраструктуры**

**и дорожного хозяйства на территории муниципального образования**

**«Сергеевское сельское поселение»**

**на 2017-2026 годы**

 Паспорт

муниципальной программы  «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Сергеевское сельское поселение» на 2017-2026 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры  и дорожного хозяйства на территории муниципального образования « Сергеевское сельское поселение» на 2017-2026 годы»  (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   - Постановление  Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 « Об утверждении Требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы | Сергеевская сельская администрация |
| Исполнители программы | Сергеевская сельская администрация |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет  Глава Сергеевского сельского поселения |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Сергеевского  сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры.  2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2017-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:   Трансферты, направляемые в бюджет Сергеевского сельского поселения из бюджета администрации Дубровского района                (будут уточнены при формировании проектов бюджета муниципального района с учетом  изменения ассигнований из областного бюджета). |
| Мероприятия программы | **- разработка проектно-сметной документации;**  **- приобретение материалов и ремонт дорог;**  **- мероприятия по организации дорожного движения;**  **-ремонт пешеходных дорожек, строительство пешеходных переходов.** |

1. **Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

  Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Сергеевского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

-              демографическое развитие;

-              перспективное строительство;

-              состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Наиболее «острой»  проблемой  безопасности дорожного движения является качество дорожного полотна   дорог местного значения Сергеевского сельского поселения, а также отсутствие асфальтового покрытия на  дорогах поселения:

д.Алешинка: ул. Алешинская – 600 п.м.

                            ул. Заозерная – 200 п.м.

ул.Цветочная– 200 п.м.

ул. Лесная - 600 п.м.

**2. Краткая характеристика муниципального образования**

Муниципальное образование «Сергеевское сельское поселение»  расположено в 36 км от районного центра и в 136 км от областного центра. Площадь территории поселения составляет **19291** га,.  Через территорию поселения проходит  автомобильная дорога федерального значения, связывающая его  с областным и районным центрами.      Административным центром  поселения  является с. Сергеевка. Население поселения –**310  чел.**  Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Численность занятых в экономике - **185 чел** (число работников всех организаций расположенных на территории муниципального образования с учётом занятых индивидуально-трудовой деятельностью,  в фермерских хозяйствах, а также занятых в домашнем хозяйстве, включая личное подсобное хозяйство, производством товаров и услуг для реализации).   Население работает в сфере торговли и бюджетных организациях, расположенных на территории поселения,   часть населения трудится в ООО «Брянская Мясная Компания», ОО «Брянский лен» и фермерских хозяйствах.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ

Сергеевского сельского поселения

На территории Сергеевского сельского поселения функционирует **17   предприятий** и организаций различных форм собственности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отделение почтовой связи | **с. Алёшинка ул. Алёшинская, д. 7** |
| 2 | Деньгубовская сельская библиотека | **д. Алёшина, ул. Алёшинская, д. 9** |
| 3 | Фельдшерско- акушерский пункт | **д. Алёшина, ул. Алёшинская, д. 9** |
| 4 | Магазин Дубровского Райпо | **д. Алешина, ул. Алёшинская, д. 3** |

Работают сельскохозяйственные организации

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ИП «Мельниченко В.Г. |
| 2 | ИП  « Гамидов М.М..» |
|  |  |

**Устройство улично-дорожной сети**

       Всего улиц на территории поселения - **18**

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения  составляет 8603 км. Часть  дорог требует ямочного ремонта, асфальтового покрытия и отсыпки.

**Таблица 10.  Перечень   дорог общего пользования местного значения Сергеевского сельского поселения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование   дороги местного значения** | **Протяженность, км.** | **Материал покрытия** |
|  | д. Алешинка:  ул. Заозерная   ул. Лесная  ул. Молодежная  ул.Цветочная  ул. Заречная  ул. Центральная  д. Афонино: ул. Заозерная    ул. Лесная  . ул. Комарова  ул.Школьная  ул.Речная  д. Деньгубовка: ул. Центральная  с. Сергеевка: ул. Советская  д. Барковичи: ул. Молодежная  д. Будвенец: ул. Октябрьская  п.Хотен   ул.Ленинградская  д.Шушерово ул.Полевая  п.Ломаков ул. Октябрьская | 0,6  0,6  0.6  0,5  0.45  0,8  0,5  0,6  0,3  0,7  1,0  1,2  1,6  1,5  0,8  0,5  0,8  0,3 | грунт  грунт  грунт  грунт  грунт  асфальт  грунт  грунт  грунт  грунт  грунт  асфальт  грунт  грунт  грунт  грунт  грунт  грунт |

 Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Сергеевского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 325 | 319 | 310 |

**3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов   транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Сергеевского сельского поселения.

**Основные задачи Программы:**

-  модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов   дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

**Сроки и этапы реализации программы.**

Срок действия программы 2017-2026  годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы**

**4.1. Общие положения**

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

-       тенденции социально-экономического развития поселения;

      -   состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры.

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.
5. Источниками финансирования мероприятий Программы является  бюджет Сергеевского  сельского поселения. Объемы финансирования мероприятий из областного  бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении   к Программе.

**4.2   Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

**5. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется Сергеевской сельской администрацией. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного и областного бюджета.

  В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Сергеевского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития транспортной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются Сергеевская сельская администрация.

Контроль за реализацией Программы осуществляет    Глава  Сергеевского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.